Предприятие, цех, участок Общество с ограниченной ответственностью «Гранд Вэй»

Наряд-допуск № 07-05/2026-ГК15

На выполнение работ: Работы повышенной ответственности, работы на высоте, работы с применением ПС

- Производитель работ Общество с ограниченной ответственностью «Гранд Вэй», дирекция по строительству, производитель работ Попов Сергей Олегович_________________________________________________

(предприятие, цех, должность, фамилия, имя, отчество)

- Допускается к выполнению работ по монтажу перекрытий конвейерной галереи перегрузочного комплекса минеральных удобрений ГК-15 (тит. С2.9.3.2) секторов (А-Б) ____________________________

(место работы, наименование оборудования, краткое содержание объёма)

- Ответственный (ые) за подготовку места проведения работ

Бригадир Кочергин Сергей Владимирович________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

- Допускающий (ие) к работе

Технический директор Попов Сергей Олегович_________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

- Мероприятия для обеспечения безопасности работ:

| Последовательность выполнения работ повышенной опасности | Опасности, возникающие при выполнении работ | Начальный риск | Мероприятия (меры управления риском) |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовка рабочего места | Неконтролируемое воздействие имеющихся опасных энергий | Допустимый риск | Обеспечить исправным инструментом/приспособлениями и средствами защиты персонал Ознакомить работников с ТК/ППР на производство работ. Вывесить запрещающие и предупреждающие знаки безопасности |
| Подготовка рабочего места | Воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин и т.д. | Допустимый риск | Установить ограждение опасной зоны проведения работ. Вывесить запрещающие и предупреждающие знаки безопасности Установить тару для сбора производственных отходов и сбора ТБО |
| Подготовка рабочего места | Падение на поверхности одного уровня в результате проскальзывания, ложного шага или спотыкания | Допустимый риск | Выровнять поверхность, на которую будут устанавливаться средства подмащивания Установить ограждение опасной зоны проведения работ. Вывесить запрещающие и предупреждающие знаки безопасности Установить тару для сбора производственных отходов и сбора ТБО |
| Подготовка рабочего места | Падение, обрушение, обвалы предметов, материалов и пр. | Допустимый риск | Оградить место под автовышку, выставить наблюдающего Освободить рабочую площадку от посторонних предметов, установить средства подмащивания или стремянки (лестницы), проверить их исправность, правильность и надежность их установки, обеспечить персонал проверенными и исправными страховочными привязями Перед установкой подъемных сооружений проверить уклон площадки и состояние грунта Использовать подготовленную площадку для установки техники. Плиты под лапы автоподъемника должны выложены Применение сигнальных жилетов при проведении работ в зоне движения транспорта Установить ограждение опасной зоны проведения работ. Вывесить запрещающие и предупреждающие знаки безопасности Установить тару для сбора производственных отходов и сбора ТБО |
| Подготовка рабочего места | Перепад высот при выполнении работ с АГП | Допустимый риск | При установке ПС на проезжей части дороги выставить предупреждающие знаки на расстоянии 50 м против направления движения транспорта Установить порядок обмена сигналами между сигнальщиком и машинистом Установить тару для сбора производственных отходов и сбора ТБО |
| Подготовка рабочего места | Физические перегрузки и перенапряжения | Допустимый риск | Установить ограждение опасной зоны проведения работ. Вывесить запрещающие и предупреждающие знаки безопасности Установить тару для сбора производственных отходов и сбора ТБО |
| Проведение работ | Воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин и т.д. | Допустимый риск | Перемещаться строго по установленным маршрутам Применять исправные и соответствующие работе СИЗ, инструмент/приспособления |
| Проведение работ | Падение на поверхности одного уровня в результате проскальзывания, ложного шага или спотыкания | Допустимый риск | Перемещаться строго по установленным маршрутам Применять исправные и соответствующие работе СИЗ, инструмент/приспособления |
| Проведение работ | Падение, обрушение, обвалы предметов, материалов и пр. | Допустимый риск | Выставить наблюдателя (сигнальщика) Не допускать нахождение персонала в опасной зоне/радиусе работы техники Перемещаться строго по установленным маршрутам Применять исправные и соответствующие работе СИЗ, инструмент/приспособления |
| Проведение работ | Перемещение грузов при выполнении работ ПС | Допустимый риск | Применять исправные и соответствующие работе СИЗ, инструмент/приспособления Приостановить работы при превышении допустимой скорости ветра. Приостановить работы при превышении рабочего диапазона температур окружающей среды Производить строповку груза, в соответствии со схемами строповки |
| Проведение работ | Перепад высот при выполнении работ с АГП | Допустимый риск | Применять исправную страховочную привязь/систему Применять исправные и соответствующие работе СИЗ, инструмент/приспособления Приостановить работы при превышении допустимой скорости ветра. Приостановить работы при превышении рабочего диапазона температур окружающей среды |
| Проведение работ | Физические перегрузки и перенапряжения | Допустимый риск | Перемещаться строго по установленным маршрутам Применять исправные и соответствующие работе СИЗ, инструмент/приспособления |
| Окончание работ | Воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся | Допустимый риск | Вывести персонал с места проведения работ По окончании работ проверить отсутствие в опасной зоне людей, инвентаря и инструмента Убрать место производства работ от инструмента, запасных частей, |
| Окончание работ | Падение на поверхности одного уровня в результате проскальзывания, ложного шага или спотыкания | Допустимый риск | Вывести персонал с места проведения работ По окончании работ проверить отсутствие в опасной зоне людей, инвентаря и инструмента Убрать место производства работ от инструмента, запасных частей, посторонних предметов, ветоши и т.д. |
| Окончание работ | Падение, обрушение, обвалы предметов, материалов и пр. | Допустимый риск | Вывести персонал с места проведения работ По окончании работ проверить отсутствие в опасной зоне людей, инвентаря и инструмента Убрать место производства работ от инструмента, запасных частей, посторонних предметов, ветоши и т.д. |
| Окончание работ | Перемещение грузов при выполнении работ ПС | Допустимый риск | Вывести персонал с места проведения работ По окончании работ проверить отсутствие в опасной зоне людей, инвентаря и инструмента Сделать запись в вахтенном журнале обо всех неполадках в работе подъемника (при наличии) |
| Окончание работ | Перепад высот при выполнении работ с АГП | Допустимый риск | Вывести персонал с места проведения работ Выставить ПС в транспортное положение, поднять опоры, поставить подъемник в предназначенное для стоянки место По окончании работ проверить отсутствие в опасной зоне людей, инвентаря и инструмента Сделать запись в вахтенном журнале обо всех неполадках в работе подъемника (при наличии) |
| Окончание работ | Физические перегрузки и перенапряжения | Допустимый риск | Вывести персонал с места проведения работ По окончании работ проверить отсутствие в опасной зоне людей, инвентаря и инструмента Убрать место производства работ от инструмента, запасных частей, посторонних предметов, ветоши и т.д. |

Дополнительные мероприятия:

| Последовательность выполнения работ повышенной опасности | Мероприятия (меры управления риском) |
| --- | --- |
| Подготовка рабочего места |  |
| Проведение работ |  |
| Окончание работ |  |

Дата начала 07.05.2026                                                                        	    Дата окончания 12.05.2026

- Наряд-допуск выдал_______________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

- Контроль на месте производства работ

Сотрудники ДБП_______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись)

Сотрудники ДБП______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись)

Сотрудники ДБП_______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись)

Сотрудники ДБП_______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись)

8. Мероприятия выполнены, безопасность работ обеспечена, производителя работ с условиями работ ознакомил и проинструктировал, допуск разрешаю-допускающий к работе (оформляется в день выдачи наряда)

________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, дата, время)

Ответственный (ые) за подготовку (оформляется в день выдачи наряда)

_______________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, дата, время)

9.С условиями работы ознакомлен и проинструктирован, подготовку проверил, рабочее место принял, бригаду проинструктировал, к работе приступил производитель работ

________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, дата, время)

- Работа окончена	__________________ рабочее место убрано, персонал с места производства работ выведен.

(дата, время)

Наряд-допуск сдал _________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись производителя работ)

Наряд-допуск принял _________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись допускающего наряд-допуск)

- Требуемые приложения

____________________________________________________________________________________________________

(наименование схем, эскизов, таблиц результатов анализов, проект производства работ с указанием даты утверждения и лица, его утвердившего)

- Анализ воздушной среды перед началом и в период проведения работ

| Дата и время отбора проб | Место отбора проб | Определяемые компоненты | Допустимая концентрация мг/м3(%) | Результаты анализа мг/м3(%) | Должность ФИО лица, проводившего анализ | Подпись лица, проводившего анализ | Подпись ответственного за проведение работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

13. Наряд допуск продлен, объект к проведению работ подготовлен:

13.1.1.

(должность, ФИО отв. за подготовку места проведения работ, дата, время, подпись)

13.2.1.

(должность, ФИО производитель работ, дата, время, подпись)

13.3.1.

(должность, ФИО допускающего, дата, время, подпись)

Приложение 1 к наряду-допуску № 07-05/2026-ГК15 от 07.05.2026

Карточка проведения инструктажа на рабочем месте

| № п/п | Дата, время, краткое содержание инструктажа | Фамилия, имя, отчество | Профессия, выполняемая функция | Подпись инструктируемого, дата | Подпись ответственного за подготовку места проведения работ/ Подпись допускающего | Подпись производителя работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 07.05.2026 | Кочергин Сергей Владимирович | Монтажник по монтажу СТ и ЖБК |  |  |  |
| 2 | 07.05.2026 | Цветков Алексей Юрьевич | Монтажник по монтажу СТ и ЖБК |  |  |  |
| 3 | 07.05.2026 | Кульбаченко Егор Михайлович | Монтажник по монтажу СТ и ЖБК |  |  |  |
| 4 | 07.05.2026 | Горошко Андрей Иванович | Монтажник по монтажу СТ и ЖБК |  |  |  |
| 5 | 07.05.2026 | Дудошкин Сергей Витальевич | Монтажник по монтажу СТ и ЖБК |  |  |  |
| 6 | 07.05.2026 | Бабаев Жамаладин Семедович | Монтажник по монтажу СТ и ЖБК |  |  |  |
| 7 | 07.05.2026 | Абдулаев Салам Анвербегович | Начальник ЭМУ |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |